Aktivitas #4 Monitoring dan Progress Mingguan

| Kode PBL | PBL-TRPL412 |
| --- | --- |
| Judul PBL | Rancang Bangun Node Sensor Nirkabel Berbasis LoRa untuk Monitoring Anomali Suhu Ruang Server Menggunakan Analisis Data Berbasis AI |
| Nama Manpro | Iqbal Afif, A.Md.Kom |
| Anggota Tim PBL | - 4342411084 – Chris Jericho Sembiring - 4342411063 – Aulia Cahya Lamira - 4342411064 – Yetro Zifora Elkana Sitohang - 4342411086 – Ignasius Pandego Simbolon - 4342411087 – Dicky Dwi Hardana Putra - 4342411090 – Achmad Fathoni Najmil Arsya |
| Aktivitas 4 |  |
| Panduan Aktivitas | - Buatlah laporan aktivitas mandiri yang mencakup: - Pembagian Tugas Individu: Deskripsi modul/fitur/komponen spesifik yang menjadi tanggung jawab Anda minggu ini. - Kemajuan Pemenuhan CPL Matakuliah |
| Deskripsi Tugas & Target Mingguan | Chris: Menghubungkan model Isolation Forest dengan alur data MQTT agar deteksi anomali dapat berjalan secara langsung pada data sensor masuk. Aulia: Mengumpulkan dan melabeli dataset suhu dari hasil uji sensor serta mendokumentasikan setiap progress teknis ke dalam manual book. Yetro: Menghubungkan halaman dashboard Flutter ke endpoint backend FastAPI agar data suhu dan kelembapan ditampilkan secara real dari database. Ignasius: Melakukan pengujian kegunaan pada prototipe aplikasi Flutter bersama anggota tim sebagai pengguna awal, kemudian mencatat temuan untuk perbaikan UI. Dicky: Memasang komponen sensor DHT22 dan modul LoRa ke dalam casing sementara, lalu menguji performa pengiriman data di kondisi nyata. Fathoni: Mengembangkan endpoint GET pada FastAPI yang menyajikan data historis sensor dengan dukungan filter waktu dan pagination agar efisien dikonsumsi Flutter. |
| Progress pengerjaan anggota tim | Chris: Integrasi AI ke pipeline real-time selesai 80%, dataset suhu awal berhasil dikumpulkan sebanyak 500+ sampel. Aulia: Dataset suhu terkumpul dan terlabeli 60%, manual book mencapai progress 25%. Yetro: Integrasi REST API pada halaman dashboard selesai 75%, data historis berhasil ditampilkan pada grafik fl_chart. Ignasius: Usability testing selesai dengan 3 skenario uji, ditemukan 4 poin perbaikan UI yang siap direvisi. Dicky: Perakitan casing sementara selesai 100%, uji lapangan berhasil dengan jarak transmisi LoRa mencapai 150m tanpa kehilangan paket. Fathoni: Endpoint REST API untuk data historis dan real-time selesai 100%, dokumentasi API menggunakan Swagger UI tersedia. |
| Progress Pemenuhan CPL Setiap Matakuliah | Bahasa Inggris Umum: Penyusunan dokumentasi proyek dan istilah teknis pada manual book membantu pengembangan kemampuan memahami serta menggunakan bentuk kalimat yang tepat dalam penulisan teknis, termasuk penerapan materi past tense saat mendeskripsikan aktivitas dan progress yang telah dilakukan. Kalkulus: Pengolahan dan analisis data suhu sensor mendukung pemahaman konsep perubahan nilai data secara kontinu serta interpretasi tren data yang berkaitan dengan materi limit dan kekontinuan. Keamanan Perangkat Lunak: Pengujian aplikasi melalui usability testing dan verifikasi integrasi API menjadi bagian dari evaluasi kualitas sistem yang mendukung pemahaman proses security testing dan identifikasi potensi kerentanan. Kecerdasan Buatan: Integrasi model Isolation Forest dan pengumpulan dataset suhu mendukung pemahaman literasi AI, penerapan AI pada sistem monitoring, serta analisis dampak dan penggunaan AI dalam dunia industri. Pemeliharaan Perangkat Lunak: Penyusunan manual book, dokumentasi API, dan pengelolaan pengembangan sistem mendukung pemahaman praktik pemeliharaan perangkat lunak serta pemanfaatan alat bantu (automation tools) dalam pengelolaan proyek. Pemrograman Perangkat Keras: Perakitan node sensor, integrasi modul LoRa dan DHT22, serta pengujian komunikasi data mendukung kemampuan pemrograman dan integrasi perangkat keras pada sistem IoT. Proyek Pengembangan Aplikasi IoT: Pengembangan backend FastAPI, integrasi Flutter, implementasi AI, pengumpulan data sensor, dan pengujian perangkat keras menunjukkan progress pengembangan sistem monitoring suhu ruang server berbasis IoT secara end-to-end. |
| Rencana pengerjaan minggu depan | Chris: Training model dengan dataset yang terkumpul dan evaluasi performa deteksi anomali. Aulia: Finalisasi dataset dan melengkapi bab instalasi sistem pada manual book. Yetro: Implementasi fitur notifikasi push saat anomali terdeteksi. Ignasius: Implementasi revisi UI dan finalisasi video demo prototipe. Dicky: Uji ketahanan node sensor selama 24 jam untuk validasi stabilitas jangka panjang. Fathoni: Pembuatan endpoint notifikasi anomali dan integrasi dengan sistem alert di backend. |
| Dokumentasi Aktivitas (Foto-foto aktivitas kegiatan ketika berdiskusi bersama tim, atau manpro, atau dokumentasi lain sebagai validasi kegiatan mingguan) |  |
| Link share dokumentasi (url dari hasil share ke media sosial) | Dokumentasi SUSEMON Aktivitas 4 Minggu 9 |